# Phần 1 Kiểm tra Increment

PBI 51 Trình bày là Done Điều kiện Done Đã đạt Acceptance Criteria và tích hợp thành công

PBI 52 Nói rõ chưa Done Điều kiện Done Bị chặn do chính sách hai phiên bản nên chưa chạy được kiểm thử và nghiệm thu

PBI 53 Nói rõ chưa Done Điều kiện Done Đang chờ kiểm thử và còn lỗi mức cao mở chưa tích hợp hoàn toàn

PBI 54 Trình bày là Done Điều kiện Done Đã đạt trên môi trường thử nghiệm và qua kiểm tra quyền riêng tư

PBI 58 Nói rõ chưa Done Điều kiện Done Đang chờ kiểm thử do còn mẫu lỗi chứa số điện thoại vi phạm quyền riêng tư

# Phần 2 Chuẩn bị và lịch trình Sprint Review

Danh sách chuẩn bị Review

Kiểm tra Increment Dùng kết quả Phần 1 để xác định PBI Done

Mời các bên liên quan Mời Đại diện chính sách đồ điện tử dự 30 phút đầu

Gửi tài liệu Gửi bản cập nhật trước để Đại diện bảo vệ dữ liệu tiện theo dõi từ xa

Lên kịch bản Demo Thiết kế kịch bản dựa trên PBI 51 và PBI 54 không dùng video quay sẵn

Lịch trình Review 75 phút

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 0 đến 10 phút | Tuyên bố mục tiêu Review | Scrum Master |
| 10 đến 40 phút | Demo PBI 51 và thảo luận với Đại diện chính sách | Developers Product Owner Stakeholders |
| 40 đến 60 phút | Demo PBI 54 và lấy feedback từ xa | Developers Product Owner Stakeholders |
| 60 đến 75 phút | Cập nhật Product Backlog | Product Owner |

# Phần 3 Kế hoạch Sprint Retrospective

Người tham gia Scrum Master Product Owner Developers

Bảng Khía cạnh Insight

| Data | Khía cạnh | Insight |
| --- | --- | --- |
| Cấp quyền môi trường thử muộn | Quy trình | Gây cản trở kiểm thử dẫn đến chất lượng kém |
| Developers và CSKH hiểu sai khiếu nại nghiêm trọng | Tương tác | Thiếu đồng bộ kiến thức từ đầu gây rủi ro xử lý sai |

Bảng Improvement

| Hành động | Người nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Thống nhất bộ từ điển thuật ngữ chung trước khi bắt đầu Sprint | Scrum Master | Buổi Sprint Planning tới | Tài liệu từ điển được cả đội xác nhận |